Информация об исполнении приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды с Санкт-Петербурге на 2017-2022 годы»

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды с Санкт-Петербурге на 2017-2022 годы» в 2019 году на территории МО Нарвский округ запланированы работы по следующим объектам:

- пр. Стачек, д.д. 1, 3, ул. Гладкова, д.д. 1, 1 литер А, 7/10, ул. Косинова, д. 4, 6, ул. Промышленная, д. 8, 10.

Запланированы работы:

- устройство пешеходных дорожек из тротуарной плитки

- устройство детской площадки с полимерным покрытием

- оборудование детской  площадки

- уширение внутриквартальных проездов

- устройство и восстановление газонов

- озеленение (посадка деревьев)

- озеленение (посадка кустарников)

- установка уличной мебели, МАФ

2. ул. Гладкова, д.д. 23, 25, ул. Севастопольская, д. 6, ул. Турбинная, д. 3

-  ремонт набивного покрытия площадок

-  ремонт набивного покрытия дорожек

- установка детского игрового оборудования

- установка спортивного оборудования

- восстановление газонов

Окончание работ запланировано до 15 октября 2019 года.